Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr RGOŚ.7013.3.2026

Umowa Nr ……

Zawarta w dniu ………………….. w Reszlu pomiędzy Gminą Reszel z siedzibą 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, NIP: 7422243326, REGON: 510743611 reprezentowaną przez:

Andrzeja Lewandowskiego – Burmistrza Reszla

przy kontrasygnacie Marty Gradzewicz – Skarbnika Gminy

a

…………………………………………………………………………………………………..

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę    w postępowaniu, dla którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:  ,,Przebudowa wejścia do budynku prz ul. Kolejowej 2 w msc. Reszel”.

- Nadzór inwestorski obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną.

- WYKONAWCA oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty.

- Strony zgodnie oświadczają, że kompletna oferta WYKONAWCY, obejmuje pełny zakres nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją przedmiotu umowy.

- WYKONAWCA oświadcza, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot umowy.

§ 2

- Termin wykonania zlecenia upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.:

- Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.

- Planowane zakończenie robót budowlanych – do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zakończenie: po całkowitym rozliczeniu wykonanej inwestycji.

# § 3

- Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

- Przekazanie dokumentów niezbędnych do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Bieżące informowanie o zmianach w realizacji zadania.

- Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie                              i na warunkach podanych w § 6.

- Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla ZAMAWIAJĄCEGO związanych z realizacją umowy.

- Odbiór przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

Obowiązki Inspektora Nadzoru

- Do ogólnych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane;

- Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z ZAMAWIAJĄCYM oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO.

- Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych:

- Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót                               oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (wymagana obecność Inspektora Nadzoru na budowie minimum 1 raz w tygodniu, w tym zdanie ustnych relacji Inwestorowi w jego siedzibie                     z przebiegu realizacji inwestycji);

- Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań ZAMAWIAJĄCEGO;

- W razie pilnej konieczności WYKONAWCA zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 3 godzin od otrzymania informacji;

- Podczas pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów;

- Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji;

- Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;

- Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu                            lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO                             z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO                o tym fakcie;

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;

- Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków;

- W porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach  lub uchybieniach technicznych;

- Reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;

- Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu                    do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;

- Kontrola sprawowania nadzoru geologicznego przez wykonawcę robót budowlanych nad pracami ziemnymi;

- Zatwierdzanie materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania i wbudowania (potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy lub innym dokumentem);

- Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów                      i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji przetargowej w uzgodnieniu z Inwestorem;

- Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót;

- Informowanie ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, opóźnieniach  występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;

- Organizowanie narad technicznych, sporządzanie protokołów z tych narad                       oraz przekazywanie ich ZAMAWIAJĄCEMU i wykonawcy robót w terminie 5 dni                  od dnia narady;

- Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac;

- Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym;

- Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;

- Nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych;

- Nakazywanie wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO;

- Zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie;

- Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót              i ich archiwizowanie;

- Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości                       z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji;

- Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót;

- Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając                  w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót;

- Nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU obiektów do eksploatacji;

- Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności;

- Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót;

- Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych                     przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru;

- Poświadczanie terminu zakończenia robót;

- Sprawdzenia i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót                            po zakończeniu robót;

- Doradzanie ZAMAWIAJĄCEMU w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych;

- Powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją ZAMAWIAJĄCEGO a stanem faktycznym   na terenie budowy;

- Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia                               lub w przypadku wypowiedzenia jej wykonawcy robót;

- Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie                   z umową przez wykonawcę robót;

- Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,                       a następnie dostarczenia jej do ZAMAWIAJĄCEGO wraz z dokumentacją związaną                    z nadzorowaną budową w formie ustalonej z ZAMAWIAJĄCYM;

- Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;

- W przypadku wystąpienia robót określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), przesunięcia lub wydłużenia terminu realizacji zadania, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu jego zakończenia i rozliczenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- WYKONAWCA może wnioskować do ZAMAWIAJĄCEGO o:

- Wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej będącej podstawą realizacji inwestycji;

- Zlecenie  za zgodą Zamawiającego usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej lub w dokumentacji przetargowej w przypadku gdy projektant lub wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;

- Zmianę terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót;

- Konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych w szczególności określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz robót zamiennych.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego  WYKONAWCA jest upoważniony i zobowiązany do:

- Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu konieczności wykonania robót określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)

- Przygotowania dla ZAMAWIAJĄCEGO protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych i ich  uzasadnienie

- uzasadnienia dokonania koniecznych zmian w dokumentacji przetargowej, ich opis                    i uzasadnienie robót niezbędnych do zamówień dodatkowych;

- Przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego;

- Wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z ustawą              z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320  z późn. zm.)

- Na etapie po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany do:

- Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego                     lub warunkowego;

- Przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

- Dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji;

- Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji;

- Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

- Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych – bez oddzielnego wynagrodzenia. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

§ 5

- Inspektor nadzoru w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową reprezentuje Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót.

- Inspektor nadzoru jest zobowiązany do informowania Inwestora na piśmie o niezbędności wykonania koniecznych robót określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)                                 lub zamiennych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy, jaką Zleceniodawca zawarł                            z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

- Zlecenie przez Inspektora Nadzoru  Wykonawcy budowy wykonania robót określonych w ust. 2, możliwe jest tylko w przypadku sporządzenia przez Inspektora Nadzoru protokołu konieczności i kosztorysu inwestorskiego wyżej wymienionych robót (dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie *.ath), zatwierdzonych przez Inwestora, którego następstwem będzie:

- w przypadku robót zamiennych – sporządzenie odpowiedniego Aneksu do umowy z wykonawcą robót (gdy wprowadzona zmiana wpływa na zmianę wynagrodzenia wykonawcy robót) lub zlecenie robót zamiennych w formie zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności zmiany materiałów/technologii robót                    (gdy zmiana nie wypływa na różnicę kosztów),

- w przypadku robót określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – sporządzenie odpowiedniego Aneksu do umowy z wykonawcą robót.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.

§ 6

- Za wykonanie prac Inspektorowi nadzoru przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe podane w przyjętej ofercie, tj. w wysokości: …………………… zł (słownie złotych brutto: …………………………………. i 00/100).

- Ustala się realizację płatności fakturą końcową, jako ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy, wystawioną na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego wykonania robót.

- Dane stron umowy do faktur:

  - Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Faktura   za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Reszel, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel

NIP: 742-224-33-26; REGON: 510743611

Odbiorca: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP: …………….., REGON: ………………… oraz rachunek bankowy nr: …………………………………………………

- Forma zapłaty faktury/rachunku – przelew na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze/rachunku, w terminie do  30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu.

- Za datę zapłaty przelewu przyjmuje się datę złożenia przelewu w Banku Zamawiającego.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

- W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty ustawowych odsetek.

- Z dniem, w którym Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zostanie objęty obowiązkiem wystawiania i przesyłania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego regulujące zasady wystawiania, przesyłania oraz odbioru faktur w ramach KSeF. Z tym dniem postanowienia Umowy dotyczące zasad fakturowania, obowiązujące do tej pory, tracą moc w zakresie, w jakim regulują te kwestie odmiennie od przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

§ 7

- Ze strony WYKONAWCY nadzór inwestorski pełni:

  - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej (koordynator) – ………………………….., nr uprawnień ……………………………..

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 9

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów – ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

- zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego dla WYKONAWCY lub ogłoszona zostanie upadłość WYKONAWCY lub ogłosi on otwarcie likwidacji Spółki,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

- WYKONAWCA nie wykonuje usług zgodnie z umową.

- W wypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ od umowy                  z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA będzie zobowiązany  do zapłacenia ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 10% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. Poza karą umowną  z tytułu odstąpienia WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jeżeli przed odstąpieniem od umowy zaszły okoliczności uzasadniające ich naliczenie.

- W wypadku odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapłacenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 10% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy                               przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po jego stronie, WYKONAWCA zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA sporządzą protokół określający stan realizacji umowy na dzień odstąpienia a WYKONAWCA zobowiązuje  się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY karę umowną:

- W wysokości 500 zł brutto (pięćset zł) za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru (kara będzie naliczana oddzielnie                 dla każdej zaistniałej sytuacji),

- W wysokości 500 zł brutto (pięćset zł) za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych pisemnych ustaleń terminu pobytu, ustalonych z ZAMAWIAJĄCYM (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniałej sytuacji).

- W wysokości 300 zł brutto (trzysta zł) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 1).

- Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umownych, nie zwalnia tej strony               z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami WYKONAWCY, a w przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7 dniowym terminem płatności.

§ 10

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:						Wykonawca: