„Projekt”

U  M  O  W  A       Nr  …. TB-I………………………..

Zawarta w dniu ........................  roku w Reszlu pomiędzy Gminą Reszel z siedzibą 11-440 Reszel, 
ul. Rynek nr 24 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, NIP: 7422243326, REGON: 510743611 reprezentowaną przez :

Marka Janiszewskiego – Burmistrza Reszla

przy kontrasygnacie Julity Paprockiej – Skarbnika Gminy

a

…………………………….., z siedzibą w ………………………., ul. ………………………, ………………….., zwanym dalej 
w treści umowy „Wykonawcą”, NIP: …………….….., REGON: ………………………... działającym na postawie ……………………………………………………, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………..

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę 
w postępowaniu, dla którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, przeprowadzonym zgodnie z zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Reszla z dnia 03.02.2021 r., zawarta została umowa 
o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- 1.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

  - Projekt budowlany obejmujący wszystkie niezbędne branże – 6 egz.

  - Projekt wykonawczy – 3 egz. w każdej branży

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

  - Kosztorysy inwestorskie – 1 egz.

  - Przedmiar robót (w układzie specyfikacyjnym) – 1 egz.

  - Mapa do celów projektowych

  - Wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku CD lub DVD (część tekstowa opracowania w formacie *.doc [MS Word] lub *.pdf [Adobe Reader], część rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf oraz w *.pdf [Adobe Reader]; kosztorys i przedmiar robót w formacie *.ath [Norma lub inny kompatybilny] lub *.xls [MS Excel]).

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej, tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz wszystkie załączniki, opinie, sprawozdania, uzgodnienia, etc., które wchodzą 
w jej skład. Wykonawca powinien wraz z dokumentacją złożyć oświadczenie o kompletności dokumentacji, 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami, a także, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Projekt rozbiórki obejmujący budynek garażowy:

- Projekt zagospodarowania terenu obejmujący:

  - Istniejące elementy zagospodarowania terenu:

    - Sieci i przyłącza infrastruktury technicznej,

    - Dojazd do nieruchomości,

    - Zieleń – istniejącą zieleń wysoką oraz krzewy przeznacza się do wycinki.

  - Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

    - Budynek mieszkalny, zgodny z opisem poniżej, wraz z przyłączami do sieci infrastruktury technicznej

    - Planowane przyłącza do sieci infrastruktury technicznej:

      - Zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci;

      - Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie 
z warunkami wydanymi przez gestora sieci,

      - Odprowadzenie ścieków deszczowych – w uzgodnieniu z zamawiającym oraz zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach,

      - Elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej, podłączenie budynku do istniejącego przyłącza (złącza kablowo-pomiarowego)

      - Zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci; 
w budynku zaprojektować instalację gazową, we wszystkich mieszkaniach zaprojektować grzewcze urządzenia gazowe,

      - Telekomunikacyjna – z sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci,

      - W najbliższej okolicy i na terenie objętym opracowaniem znajdują się ww. sieci, jednak może zaistnieć konieczność ich przebudowy, lub rozbudowy przed wykonaniem przyłączy do projektowanego budynku,

    - Dojścia i dojazdy zaprojektować wraz z infrastrukturą towarzyszącą; miejsca postojowe dla samochodów osobowych i parkingi rowerowe - należy projektować jako strefę współdzieloną 
z pierwszeństwem dla pieszych i możliwością bezpiecznego ruchu rowerów; liczba miejsc postojowych – zgodna z wytycznymi MPZP z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; parkingi dla rowerów (w sumie 2 stojaki) należy lokalizować przy wejściu do budynku; odwodnienie powierzchni utwardzonych – dojazdów, parkingów; projekt dojść i dojazdów powinien uwzględniać łatwą i wygodną komunikację dla pieszych, nawierzchnie nie mogą utrudniać poruszania się dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym, powinny być wygodne dla osób z wózkami dziecięcymi, chodzących w obuwiu na cienkiej podeszwie, lub obcasach,

    - Ławki w ilości 4 sztuk,

    - Zieleń – projekt należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji zieleni; powinien on zakładać wycinkę istniejącej zieleni wysokiej oraz krzewów, oraz zagospodarowanie wód opadowych,

    - Wiata śmietnikowa i kosze na śmieci – wiata i kosze powinny być zamykane w sposób uniemożliwiający zwierzętom dostanie się do środka i wyciąganie śmieci,

    - Oświetlenie terenu – zaprojektować dwie lampy przy miejscach postojowych dla samochodów osobowych,

    - Trzepak,

    - Inne elementy, które okażą się konieczne do zaprojektowania na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu,

- Projekt budynku:

  - Podstawowe założenia do projektu budynku:

    - W ramach zamówienia należy zaprojektować budynek dwu segmentowy z trzema kondygnacjami w tym poddasze użytkowe, bez podpiwniczenia, z minimum 2 klatkami schodowymi i dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną,

    - Mieszkania na parterze oraz części wspólne budynku, do których mogą mieć dostęp mieszkańcy muszą być zaprojektowane tak, żeby były dostępne dla osób o różnej sprawności,

    - Dwa mieszkania na parterze należy zaprojektować w taki sposób, aby było możliwe łatwe dostosowanie ich do potrzeb osoby poruszającej się na wózku – przez zamontowanie uchwytów łazienkowych, bądź zmianę aranżacji mebli – bez konieczności wyburzania ścian, lub powiększenia otworów drzwiowych,

    - Rozważyć wprowadzenie platformy schodowej w przypadku występującej różnicy poziomu.

  - Struktura mieszkań:

| Mieszkanie | Powierzchnia użytkowa [m²] | Przewidywana liczba mieszkańców | Liczba mieszkań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pokój | 30-35 | 1-2 osoby | 1-4 |
| 2 pokoje | 36-45 | 3-4 osoby | 6-9 |
| 3 pokoje | 46-55 | 5-6 osób | 2-3 |
| 4 pokoje | 56-80 | 7 osób | 2-3 |

- standard mieszkań:

- na parterze szerokość wszystkich drzwi, korytarzy i innych przejść, oraz wymiary pomieszczeń 
w dwóch mieszkaniach muszą pozwalać na manewrowanie w nich wózkiem inwalidzkim,

  - we wszystkich mieszkaniach należy zaprojektować łazienki wyposażone w:

    - miskę ustępową – kompaktową (stojącą, z dolnopłukiem i deską z tworzywa),

    - umywalkę wiszącą z miejscem na podręczne przybory sanitarne, z chromowanym syfonem lub półpostumentem, baterią stojącą z mieszaczem i korkiem; umywalka z syfonem lub półpostumentem w mieszkaniach na parterze muszą spełniać warunki dostępności dla osób na wózkach,

    - kabinę natryskową lub wannę z baterią natynkową z mieszaczem i słuchawką prysznicową na drążku z regulacją wysokości, w mieszkaniach na parterze natrysk bez brodzika, z odpływem w posadzce i zasłonką prysznicową na drążku,

    - zawór i odpływ do pralki,

    - grzejnik łazienkowy; spód grzejnika nie wyżej niż 90 cm nad posadzką,

  - układ i wielkość wszystkich łazienek musi pozwalać na wstawienie szafki łazienkowej, a w mieszkaniach na parterze manewrowanie wózkiem inwalidzkim i zamontowanie odpowiednich uchwytów,

  - wszystkie kuchnie należy zaprojektować jako aneksy w pokojach dziennych z możliwością zainstalowania:

    - zlewozmywaka,

    - zmywarki (możliwe podłączenie przez podejścia instalacyjne do zlewozmywaka),

    - płyty ceramicznej lub indukcyjnej przynajmniej 4-polowej,

    - piekarnika elektrycznego,

    - okapu kuchennego z funkcją wyciągu (należy przewidzieć odpowiedni kanał wywiewny)

    - lodówki,

- części wspólne:

    - klatka schodowa i korytarz (przynajmniej w części) powinny być doświetlone światłem dziennym,

    - należy zaprojektować ogólnodostępne pomieszczenia, w których będzie można urządzić np. wózkarnię,

    - pomieszczenie techniczne (z przyłączami i o ile to możliwe licznikami)

    - pomieszczenie na sprzęt porządkowy i zimowy, ze zlewem gospodarczym i miejscem do przebrania osoby sprzątającej dopuszcza się razem z pomieszczeniem technicznym,

- wykończenie:

    - stolarka okienna – np. PCV,

    - ściany w pomieszczeniach wspólnych należy zaprojektować jako wykończone w sposób trwały, odporny na zabrudzenia i uszkodzenia,

Pozostałe elementy – do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania.

- Instalacje:

    - wodno-kanalizacyjna,

    - gazowa wraz z ogrzewaniem indywidualnym z pieców c.o. na gaz ziemny zamontowanych 
w łazienkach,

    - wentylacja – grawitacyjna (po jednym kanale wentylacyjnym w łazienkach i po 2 w aneksach kuchennych),

    - elektroenergetyczna,

    - teletechniczna:

      - domofonowa,

      - telefoniczna,

      - RTV/SAT

    - opomiarowanie zużycia mediów dla mieszkań: energii elektrycznej, wody – liczniki o ile to możliwe zlokalizować w pomieszczeniu technicznym pozostałe – w zamykanych szafkach na korytarzach klatki schodowej

UWAGI:

- Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, po ich uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych warunków i decyzji koniecznych do opracowania dokumentacji.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji w terenie.

- Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w pełnym zakresie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

- Pozyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzenia projektów i realizacji zamierzenia, w tym mapy do celów projektowych, warunków technicznych oraz innych dokumentów, badań, analiz, uzgodnień, decyzji, sprawdzeń etc. niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- Sporządzenie wszystkich projektów, badań, dokumentacji i innych opracowań niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- w ramach projektu wykonawczego zaprojektowanie wykończenia wnętrz budynku w następującym zakresie:

- wszystkich części wspólnych budynku,

- wszystkich mieszkań w zakresie:

  - posadzki i listwy przypodłogowe,

  - osprzęt elektroinstalacyjny – kolorystyka, istotne parametry,

  - łazienki – kolorystyka i rozmieszczenie płytek, lub innych elementów wykończenia ścian i podłóg, szczegółowe rozmieszczenie i opis instalacji, sprzętów i przyborów sanitarnych, opraw oświetleniowych; oraz wskazanie możliwości zamontowania podchwytów, krzesełek natryskowych etc.

  - aneksy kuchenne – szczegółowe rozmieszenie sprzętów kuchennych i podejść instalacyjnych, projekty wykończenia ścian,

- Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji.

- Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych (bez używania nazw własnych) poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z precyzyjnym opisem.

- Projekty branżowe powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach oraz zawierać klauzulę podpisaną przez wszystkich projektantów o przeprowadzeniu koordynacji branżowej.

- Zakres projektu budowlano – wykonawczego powinien ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

  - Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metody i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), tj. w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej:

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o jego udzielenie.

- Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z oświadczeniem, że powyższe materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę dla danej inwestycji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplety oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Oryginały należy załączyć do egz. nr 1 Projektu.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – realizowane na podstawie dokumentacji projektowej (będącej przedmiotem niniejszego zamówienia), aż do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych – Wykonawca dokumentacji projektowej będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

§ 2

Termin wykonania zlecenia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

Zakończenie – do 17.12.2021 r. (przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiającemu).

UWAGA!

Przekazanie dokumentacji nie jest tożsame z dokonaniem jej odbioru przez Zamawiającego. Odbiór dokumentacji nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- W terminie 14 dni, licząc od następnego dnia po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego lub zgłoszenie uwag do opracowań.

- Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 1 nie dokona odbioru przedmiotu zamówienia lub nie wniesie uwag do jego wykonania, Wykonawca może sporządzić jednostronnie protokół zdawczo – odbiorczy i przesłać Zamawiającemu oraz wystawić fakturę.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedmiotu zamówienia, termin dokonania odbioru wskazany w ust. 1 zaczyna swój bieg od dnia następnego po dniu złożenia poprawionej dokumentacji.

- Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za zlecone wykonanie prac w terminie i na warunkach podanych w § 6.

§ 4

Do obowiązku Wykonawcy należy:

- Terminowe i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami opracowanie przedmiotu zamówienia.

- Terminowe przekazanie przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo – odbiorczym w siedzibie Zamawiającego.

- Ponoszenie opłat związanych z uzyskaniem niezbędnych warunków i decyzji koniecznych do opracowania dokumentacji.

- Stosowanie się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówionego dzieła.

- Usunięcie ewentualnych wad, usterek i błędów w dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć opracowaną dokumentację w pisemne oświadczenie, że została wykonana zgodnie z niniejszą umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

            - Wykonawca jest uprawniony do zawarcia Umowy o wykonanie części dokumentacji projektowej z innymi podmiotami posiadającymi uprawnienia do projektowania, za pisemną zgodą Zamawiającego, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonywania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania dokumentacji, pod warunkiem, że Wykonawca wystąpi o zgodę Zamawiającego nie później niż w okresie 30 dni od podpisania niniejszej umowy.

            - W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.

            - Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie cesji wierzytelności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami z jakimi zawarł on Umowy.

§ 6

- Za wykonaną dokumentację Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………… zł netto + 23 % VAT = ………….. zł brutto (słownie brutto: ……………………….. 00/100).

- Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokoły zdawczo – odbiorcze.

- Wykonawca oświadcza, że będzie wystawiał i przekazywał Zamawiającemu faktury w formie – papierowej (tradycyjnej)/elektronicznej (ustrukturyzowanej), zgodnie z przedłożonym oświadczeniem – załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający informuje, że inne dokumenty (poza fakturą) Wykonawca zobowiązany jest składać w formie papierowej (tradycyjnej).

- Dane stron umowy do faktur:

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Reszel, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel

NIP: 742-224-33-26; REGON: 510743611

Odbiorca: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP: ……………………., REGON …………………. oraz rachunek bankowy nr: 
……………………………..

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.

- Termin zapłaty faktury – przelew na konto Wykonawcy w ciągu 31 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

- Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie obejmuje usługi nadzoru autorskiego. Należności związane z pobytami na budowie w ramach nadzoru autorskiego oraz sposób jego realizacji określi odrębna umowa.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT obejmującej należność za prace projektowe określone w § 1 bez jego podpisu.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki odpowiednio dla każdego etapu zamówienia,

  - za zwłokę w usunięciu wad (usterek, błędów) – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki odpowiednio dla każdego etapu zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu, za który odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zwłoka w przekazaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad (usterek, błędów) liczy się od dnia następnego po wyznaczonym terminie i włącznie do dnia dostarczenia przedmiotu Zamawiającemu.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Powyższe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 8

      - Projektant udziela gwarancji, jakości na przedmiot umowy, który mija wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Projektanta dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad.

      - Projektant, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

      - Za wadę dokumentacji uważa się np. brak koordynacji międzybranżowej, niezgodność projektu wykonawczego z projektem budowlanym.

      - Za błędy dokumentacji uważa się np. niezgodność dokumentacji z przepisami, normami, sztuką budowlaną, wytycznymi Zmawiającego, technicznymi warunkami przyłączenia.

      - O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od daty wykrycia wady.

§ 9

- Dokumentacja w zakresie wymienionym w § 1, jako wytwór myśli Wykonawcy podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach ustalonego 
w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autorów dokumentacji.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, na następujących polach eksploatacji, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1:

- wykorzystanie opracowań do realizacji projektu budowy przez Gminę Reszel;

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu – w sposób inny niż (po odbiorze końcowym każdego etapu dokumentacji) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- prawo do wykorzystania dokumentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, włącznie z prawem przekazania egzemplarzy dokumentacji oferentom oraz opublikowania jej w formie elektronicznej w Internecie – jako załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, sporządzone przez Wykonawcę w ramach dokumentacji dla inwestycji nazwanej w § 1, stanowiące element składowy usługi Wykonawcy i projektantów-autorów, przeznaczone są wyłącznie do użytku dla tej inwestycji. Wykonawcę i projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji uznaje się za autorów tej dokumentacji; zachowują oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawa zwyczajowego i innych przepisów, włącznie z prawami autorskimi.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie zatrzymać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów Wykonawcy – włącznie z transparentami, tj. kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów i posługiwania się nimi w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji.

- Wniesienie i rozesłanie dokumentacji do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań lub do podobnych celów, w związku z inwestycją wymienioną w § 1, nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżenia prawa Wykonawcy i projektantów-autorów.

- Wykonawca i projektanci-autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące projekt inwestycji w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zmawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do zlecania i wykonywania pełnej dokumentacji wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysami innej jednostce, w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja określona w § 1 może być użyta przez Zamawiającego lub przez inne podmioty do celów ewentualnej rozbudowy i przebudowy inwestycji realizowanej na podstawie tej dokumentacji lub do innych inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Projektant wyraża zgodę na rozporządzanie prawami określonymi w § 9 w kraju i poza jego granicami bez ograniczeń czasowych.

§ 10

Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się Pana ………………………………..

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana Kamila Rozberg.

§ 12

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Oświadczenie dotyczące formy fakturowania

Sporządził:

Kamil Rozberg